Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wraz z wdrożeniem licencji i pakietów Microsoft w Instytucie Matki i Dziecka”.

Wykonawca dostarcza zamówione licencje na oprogramowanie wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych i szkoleń.

Pierwszym celem zamówienia jest konsolidacja czterech lasów Windows Active Directory i jednego opartego o linuxowy kontroler domenowy Samba, tak aby uzyskać środowisko o jednolitych funkcjonalnościach, co ułatwi późniejszą prace - synchronizację lokalnego AD z Azure AD dla Office 365.

Drugim głównym celem jest migracja lokalnej poczty elektronicznej do systemu Exchange Online, wchodzącego w skład usługi Office 365.

Obecnie w środowisku Zamawiającego utrzymywane jest pięć lasów (4 Windows Active Directory, 1 Linux Samba/LDAP):

- jeden kontroler domeny Windows Server 2003

- dwa kontrolery domeny Windows Server 2008 R2 Enterprise

- dwa kontrolery domeny: Windows Server 2008 R2 Enterprise i Windows Server 2008 R2 Standard

- jeden kontroler domeny Windows Server 2003

- jeden kontroler domeny Samba i katalog LDAP

Rozwiązaniem pocztowym wykorzystywanym przez Zamawiającego jest oparte na systemie Linux, tj. połączenie serwerów Postfix, Cyrus i LDAP.

Obecnie Zamawiający nie posiada tenanta Office 365 w produkcji i w związku z tym nie wykorzystuje funkcjonalności chmurowych.

Zagadnienia do realizacji:

- Integracja katalogu Windows Active Directory i Linux Samba/LDAP (konsolidacja domen Windows 2003, Windows 2003 R2, Windows 2008 R2, Samba/LDAP):

  - Konsolidacja wielu lasów Windows Active Directory i Linux Samba/LDAP do jednego wskazanego przez Zamawiającego

  - Zaprojektowanie i wdrożenie „site” dla nowego lasu

  - Weryfikacja i testowanie poprawności relacji zaufania między migrowanymi lasami

  - Migracja komputerów wraz z  lokalnymi profilami do wynikowego lasu

  - Migracja serwerów DHCP dla poszczególnych segmentów sieci

  - Migracja  stref DNS-owych dla poszczególnych przestrzeni nazewniczych

  - Zaproponowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w katalogu

  - Migracja drukarek i dystrybucja ich za pomocą polis domenowych

  - Wdrożenie i zaprojektowanie serwera plików opartego o wspólną przestrzeń nazewniczą w wysokiej dostępności

  - Migracja zasobów plikowych użytkowników do powstałego serwera plików

  - Przygotowanie szablonów i masek plików dla poszczególnych grup użytkowników

  - Przygotowanie polis domenowych udostępniających zasoby serwera plików użytkownikom

  - Przeprowadzenie testów replikacji i wysokiej dostępności serwera plików

  - Przeprowadzenie migracji testowej dla wybranych grup osób z uwzględnieniem każdej poszczególnej domeny

  - Stworzenie procedur migracyjnych opisujących sposób migracji z uwzględnieniem każdej poszczególnej domeny

  - Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej (do akceptacji przez Zamawiającego)

  - Co najmniej 30 dniowe wsparcie powdrożeniowe

- Migracja poczty korporacyjnej:

  - Synchronizacja kont pocztowych z nowym środowiskiem

  - Migracja kont pocztowych miedzy serwerami pocztowymi utrzymującymi tą samą domenę pocztową

  - Zapewnienie ciągłości dostarczania poczty do obu środowisk, starego i nowego podczas migracji

  - Migracja wszystkich kont do nowego rozwiązania wraz z przeniesieniem wiadomości e-mail na nowe skrzynki z uwzględnieniem wszystkich folderów pocztowych

  - Wdrożenie logowania tym samym loginem i hasłem jak w środowisku domenowym

  - Migracja i konfiguracja kontaktów, aliasów, grup dystrybucyjnych, skrzynek zasobowych oraz grup w nowym środowisku

  - Konfiguracja wspólnej książki adresowej dla wszystkich użytkowników

  - Konfiguracja polis bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych

  - Przeprowadzenie migracji testowej dla wybranych grup osób z uwzględnieniem lokalnego klienta Microsoft Outlook/Mozilla Thunderbird oraz klientów urządzeń mobilnych

  - Stworzenie procedur migracyjnych opisujących sposób migracji z uwzględnieniem lokalnego klienta Microsoft Outlook/Mozilla Thunderbird oraz klientów urządzeń mobilnych

  - Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej (do akceptacji przez Zamawiającego)

  - Szkolenie administratorów – możliwość wybrania jednego z certyfikowanych kursów:

20347 – Enabling and Managing Office365

20346 – Managing Office 365 Identities and Services

10968 – Designing for Office 365 Infrastructure

40041 – Introduction to Office 365

  - Co najmniej 30 dniowe wsparcie powdrożeniowe

- Rodzaj oraz ilość licencji

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Win Server User CAL | 180 |
| ExchgOnlnKsk ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | 400 |
| Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | 180 |
| O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | 70 |
| Win Server Std Core 2 SL | 8 |
| Szkolenie administratorów z produktu | 5 |

Wykonawca musi posiadać kwalifikacje potwierdzone certyfikatami:

- Microsoft Certified Solutions Expert - Private Cloud,

- Microsoft Most Valuable Professionals (MVP),

- Microsoft Certified Trainer (MCT),

- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS),

- Microsoft Certified IT Professional (MCITP),

- Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE),

- Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA),

- PRINCE2 Foundation,

- PRINCE2 Practitioner.

Wykonawca powinien wskazać Projekt Managera posiadającego certyfikat PRINCE2 Foundation.

......................................................

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy